# Bài 5:

### 1. Danh sách công việc (Sprint Backlog)

| STT | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện trang đăng ký |
| 2 | Lập API đăng ký tài khoản |
| 3 | Lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu |
| 4 | Viết test case chức năng đăng ký |
| 5 | Tích hợp front-end và back-end |
| 6 | Kiểm tra và sửa lỗi |

### 2. Team phụ trách

| Task | Team phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Frontend Team |
| Lập API đăng ký | Backend Team |
| Lưu dữ liệu người dùng | Backend Team |
| Viết test case | QA Team |
| Tích hợp frontend & backend | Frontend + Backend Team |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Frontend + Backend Team |

### 3. Thành viên phụ trách

| Task | Thành viên phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Dev A |
| Lập API đăng ký | Dev B |
| Lưu dữ liệu người dùng | Dev B |
| Viết test case | QA |
| Tích hợp frontend & backend | Dev A + Dev B |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Dev A + Dev B |

## Daily Scrum

### 1. Mục tiêu

- Cập nhật tiến độ công việc từng thành viên

- Nhận diện sớm các trở ngại để giải quyết kịp thời

### 2. Thời gian, hình thức

- 9:00 – 9:15 mỗi ngày

- Họp nhanh, trực tiếp hoặc qua Zoom

### 3. Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thiện giao diện đăng ký | Viết API đăng ký | Cần PO xác nhận dữ liệu đầu vào |
| Dev B | Chuẩn bị cơ sở dữ liệu | Lưu dữ liệu đăng ký | Không |
| QA | Viết test case đăng ký | Chạy test chức năng | Chưa |
| Dev A + Dev B |  | Tích hợp frontend & backend | Phải chờ API hoàn thiện |

## Sprint Review

### 1. Mục tiêu

- Trình bày phần mềm đã hoàn thiện

- Thu thập phản hồi từ Product Owner / khách hàng

- Cập nhật Product Backlog nếu cần

### 2. Thời gian và thành phần tham gia

- 1–2 giờ

- Product Owner, Scrum Master, Development Team

### 3. Nội dung

- Demo chức năng đăng ký:

  - Người dùng có thể tạo tài khoản mới

  - Giao diện dễ sử dụng

  - Dữ liệu người dùng lưu vào cơ sở dữ liệu

- Báo cáo tiến độ: So sánh kết quả với Sprint Goal

## Sprint Retrospective

### 1. Mục tiêu

- Nhìn lại Sprint vừa hoàn thành

- Đánh giá điều làm tốt / chưa tốt

- Xác định hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

### 2. Thời gian, hình thức

- 1–1,5 giờ

- Họp trực tiếp hoặc qua Zoom

### 3. Bảng Retrospective

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt | Team phối hợp tốt, hoàn thiện giao diện và API đúng hạn, QA viết test đầy đủ |
| Điều chưa tốt | Yêu cầu validation chưa rõ; một số lỗi nhỏ khi tích hợp frontend và backend |
| Hành động cải tiến | PO chuẩn bị yêu cầu validation chi tiết trước Sprint; Dev team review kỹ API trước khi tích hợp; QA chuẩn bị kịch bản test từ đầu Sprint |

## Đánh giá

- Sprint Planning: Rõ ràng, công việc phân chia chi tiết theo team & người phụ trách

- Daily Scrum: Giúp cập nhật tiến độ, phát hiện trở ngại sớm

- Sprint Review: Demo sản phẩm, nhận phản hồi, cập nhật Product Backlog

- Sprint Retrospective: Rút kinh nghiệm, cải tiến quy trình cho Sprint tiếp theo

# Bài 6:

## User Stories

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US01 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách các phim đang chiếu để tôi có thể chọn phim muốn xem. |
| US02 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim phù hợp. |
| US03 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của phim (tóm tắt, thời lượng, trailer) để tôi có thể quyết định có xem phim hay không. |
| US04 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn lịch chiếu và rạp để tôi có thể đặt vé đúng thời gian mình muốn. |
| US05 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế trong rạp để tôi có thể đặt đúng vị trí mong muốn. |
| US06 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé online để tôi có thể hoàn tất đặt vé nhanh chóng. |
| US07 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới để tôi không bỏ lỡ phim mình quan tâm. |

## User Story Mapping

1. Hành trình người dùng (User Journey)

Các bước chính:

| Hoạt động lớn (Activities) | Các bước nhỏ (Tasks) | User Stories liên quan |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Xem danh sách phim | US01 |
|  | Tìm kiếm phim | US02 |
|  | Xem chi tiết phim | US03 |
| Chọn suất chiếu | Chọn rạp | US04 |
|  | Chọn lịch chiếu | US04 |
| Đặt vé | Chọn ghế | US05 |
|  | Xác nhận đặt vé | US06 |
| Thanh toán | Thanh toán online | US06 |
| Nhận thông báo | Nhận thông báo phim mới | US07 |

2. Ưu tiên theo release

| Phiên bản | Các User Stories |
| --- | --- |
| Release 1 – Cốt lõi | US01, US02, US03, US04 |
| Release 2 – Đặt vé | US05, US06 |
| Release 3 – Tăng trải nghiệm | US07 |

## Product Backlog

| ID | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Xem danh sách phim (US01) | Rất cao | Tính năng nền tảng |
| PB02 | Tìm kiếm phim (US02) | Rất cao | Hỗ trợ người dùng tìm nhanh |
| PB03 | Xem chi tiết phim (US03) | Cao | Cần để người dùng quyết định |
| PB04 | Chọn lịch chiếu & rạp (US04) | Rất cao | Bắt buộc để đặt vé |
| PB05 | Chọn ghế ngồi (US05) | Cao | Trải nghiệm đặt vé chính |
| PB06 | Thanh toán online (US06) | Rất cao | Hoàn tất giao dịch |
| PB07 | Nhận thông báo phim mới (US07) | Trung bình | Tính năng mở rộng |

# Bài 7:

## User Stories

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US01 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách các phim đang chiếu, để tôi có thể chọn phim muốn xem. |
| US02 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại, để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim phù hợp. |
| US03 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (tóm tắt, diễn viên, trailer), để tôi có thể quyết định có xem phim hay không. |
| US04 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và thời gian, để tôi có thể chọn suất chiếu thuận tiện. |
| US05 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp, để tôi có thể đặt đúng vị trí mình muốn. |
| US06 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé và lưu vé vào tài khoản, để tôi có thể sử dụng khi vào rạp. |
| US07 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán online, để tôi có thể hoàn tất giao dịch nhanh chóng. |
| US08 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu mới, để tôi không bỏ lỡ phim yêu thích. |
| US09 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng, để tôi có thể kiểm tra hoặc đổi vé khi cần thiết. |

## User Story Mapping

| Activities | Steps | User Stories |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Xem danh sách phim | US01 |
|  | Tìm kiếm phim | US02 |
|  | Xem chi tiết phim | US03 |
| Chọn suất chiếu | Xem lịch chiếu | US04 |
|  | Chọn rạp | US04 |
| Đặt vé | Chọn ghế | US05 |
|  | Xác nhận đặt vé | US06 |
| Thanh toán | Thanh toán online | US07 |
|  | Hoàn tất giao dịch | US07 |
| Theo dõi sau mua | Nhận thông báo | US08 |
|  | Xem lịch sử đơn hàng | US09 |

## Product Backlog

| Ưu tiên | Mã | Tính năng |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | US01 | Xem danh sách phim |
| Rất cao | US02 | Tìm kiếm phim |
| Cao | US03 | Xem chi tiết phim |
| Rất cao | US04 | Xem lịch chiếu |
| Cao | US05 | Chọn ghế |
| Rất cao | US06 | Đặt vé |
| Rất cao | US07 | Thanh toán |
| Trung bình | US08 | Nhận thông báo |
| Thấp | US09 | Lịch sử đơn hàng |

# Bài 8

### 1. Mục tiêu cuộc họp

- Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên

- Nhận diện sớm các trở ngại để Scrum Master và nhóm hỗ trợ kịp thời

- Điều chỉnh kế hoạch nếu cần để đảm bảo tiến độ Sprint

### 2. Biểu mẫu Daily Scrum

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành API đăng ký tài khoản | Tiếp tục tích hợp API với cơ sở dữ liệu | Không |
| Dev B | Hoàn thiện truy vấn cơ sở dữ liệu cho chức năng đặt vé | Tối ưu tốc độ truy vấn và kiểm tra hiệu suất | Tốc độ truy vấn chưa ổn định |
| Dev C | Kiểm tra kết nối API thanh toán | Sửa lỗi kết nối API và chạy thử nghiệm | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| Dev D | Lập trình logic xử lý ghế ngồi | Tiếp tục kiểm tra và tích hợp với module đặt vé | Không |

### 3. Trở ngại và giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Tối ưu câu truy vấn, làm việc với nhóm backend để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Làm việc trực tiếp với bộ phận API, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục |

### 4. Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

- Dev B tập trung tối ưu truy vấn trước khi tiếp tục phát triển các chức năng phụ thuộc

- Dev C phối hợp với bộ phận API để đảm bảo kết nối ổn định

- Các thành viên còn lại tiếp tục công việc đã phân công

- Scrum Master ghi nhận các vấn đề để thảo luận chi tiết hơn trong Sprint Retrospective nếu cần

# Bài 9:

### 1. Mục tiêu

- Đánh giá Sprint vừa hoàn thành: xác định điều tốt và điều chưa tốt

- Xác định nguyên nhân gốc rễ các vấn đề

- Đưa ra hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

### 2. Thành phần tham gia

- Scrum Master (SM)

- Product Owner (PO)

- Development Team (DEV A, DEV B, DEV C, DEV D)

3. Bảng đánh giá Sprint

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt (Things went well) | - Team phối hợp tốt, hoàn thành các chức năng theo kế hoạch - API và giao diện tích hợp ổn định - QA chuẩn bị test case đầy đủ và thực hiện kiểm thử đúng tiến độ |
| Điều chưa tốt (Things didn’t go well) | - Một số vấn đề giao tiếp giữa Dev và QA, dẫn đến hiểu nhầm yêu cầu - Một số task bị trễ do thiếu tài liệu hoặc thông tin chưa rõ ràng từ PO - Một số bug nhỏ xuất hiện khi tích hợp front-end và back-end |
| Nguyên nhân gốc rễ (Root causes) | - Thiếu cuộc họp clarifying trước khi bắt đầu task - Chưa có checklist chuẩn cho tích hợp và test - Tài liệu yêu cầu chưa chi tiết |
| Hành động cải tiến (Actions to improve) | - Tổ chức mini-meeting hoặc daily brief trước khi bắt đầu task quan trọng - Tạo checklist tích hợp và kiểm thử chuẩn - PO chuẩn bị tài liệu yêu cầu chi tiết hơn trước Sprint - Scrum Master theo dõi sát tiến độ và hỗ trợ giải quyết trở ngại sớm |

### 4. Kết luận

- Nhóm ghi nhận những điểm mạnh để duy trì

- Các vấn đề được phân tích rõ nguyên nhân

- Hành động cải tiến sẽ được áp dụng cho Sprint tiếp theo để nâng cao hiệu quả làm việc

# Bài 10:

## Sprint Goal

Hoàn thành chức năng tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tích hợp phương thức thanh toán cho ứng dụng mua sắm trực tuyến.

## User Stories chọn cho Sprint

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US01 | Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần. |
| US02 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể quản lý các sản phẩm muốn mua. |
| US03 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán online, để hoàn tất đơn hàng nhanh chóng. |

## Sprint Backlog – Công việc cụ thể

| User Story | Công việc | Thành viên phụ trách | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 – Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng giao diện tìm kiếm | Dev A | 16 giờ |
|  | Kết nối cơ sở dữ liệu để truy xuất sản phẩm | Dev B | 16 giờ |
|  | Tạo bộ lọc tìm kiếm theo danh mục | Dev C | 8 giờ |
| US02 – Thêm vào giỏ hàng | Xây dựng logic thêm/xóa sản phẩm trong giỏ | Dev A | 12 giờ |
|  | Lưu trạng thái giỏ hàng vào cơ sở dữ liệu | Dev B | 12 giờ |
| US03 – Thanh toán | Xây dựng giao diện thanh toán | Dev C | 16 giờ |
|  | Kết nối API thanh toán | Dev D | 16 giờ |
|  | Kiểm thử chức năng thanh toán | Dev A + QA | 8 giờ |

## Phân công tổng hợp theo thành viên

| Thành viên | Công việc | Tổng ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Dev A | Giao diện tìm kiếm, logic thêm/xóa giỏ, kiểm thử thanh toán | 36 giờ |
| Dev B | Kết nối cơ sở dữ liệu tìm kiếm, lưu giỏ hàng | 28 giờ |
| Dev C | Bộ lọc tìm kiếm, giao diện thanh toán | 24 giờ |
| Dev D | Kết nối API thanh toán | 16 giờ |

## Ghi chú

- Sprint Backlog được cân nhắc để hoàn thành trong 2 tuần với 4 lập trình viên

- Công việc được chia nhỏ, rõ ràng, có ước lượng thời gian hợp lý.

- Mọi task đều có người phụ trách và dễ theo dõi tiến độ trong Daily Scrum.